***数据流图***

***数据字典***

***开发进度***

10月1日~10月11日: 系统流程图雏形, 数据库, 代码框架, 登录/注册模块, 论坛模块中的发言功能, 显示功能, 主题的消息列表接口

11月2日~11月13日: 需求规格说明文档雏形

11月14日~11月18日: 完成可行性分析报告, 系统流程图

(含数据流图至少20个, 数据字典, 加工逻辑, 开发进度, 加工逻辑判定树)

11月19日~11月25日: 完成需求规格说明文档, 概要设计文档, 详细设计文档

以下是按照文档进行开发, 大部分属于java web作业

11月26日~12月2日: 完成论坛模块(主题消息列表的显示, 回复, 搜索)

12月3日~12月9日: 完成管理员模块(物品管理: 归还状态之类的, 消息管理), 区域模块(依据用户登录的所属区域动态请求对应区域的数据)

12月10日~12月16日: 暂定为完善系统功能

12月17日~12月23日: 完成系统测试样例文档, 所有文档的完善

12月28日: 结束

***加工逻辑判定树***

1